浙江省高校科研经费使用信息公开一览表  51

填表人：张登辉                             填表日期：2013年1月22日

| 立项 信息 | 项目名称 | 驰江公司员工论坛软件系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江驰江工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年01月01日 至 2013年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张登辉 | 教授 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 项目负责人，总体方案 |  |
|  |  | 吕晓敏 | 助教 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 测试 |  |
|  |  | 石声波 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 测试 |  |
|  |  | 陈麓屹 | 助教 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 编码 |  |
|  |  | 王勇刚 | 工程师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 编码 |  |
|  |  | 唐军方 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 编码 |  |
|  |  | 周彬彬 | 助教 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 编码 |  |
|  | 经费总额 | 18万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 4万元 | 燃料动力费 |  | 0.42万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.86万元 | 会议费 |  | 0.85万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 2.82万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.01万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.54万元 | 其它经费 |  | 4万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 13万元 |  |  | 5未拨入 | 5万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.39万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成网站基本架构和主要功能模块设计编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.39万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。